|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Plano de Qualidade** | | |
| Projeto: SGPS | | |
| Gerentes de Projeto: Geovane Alves Simões, Bruno Ávila Nascimento, Adriano Vidal de Souza | | |
| Artefatos a serem verificados | | |
| Nome do artefato | Tipo de verificação | Quando |
| Diagrama de classe de domínio | Aderência | 19/09/2012 |
| Diagrama de sequencia do sistema (DSS) | Aderência | 19/09/2012 |
| Implementação do caso de uso: “Gerenciar Médicos” | Aderência | 19/09/2012 |
| Implementação do caso de uso: “Gerenciar Hospitais” | Aderência | 19/09/2012 |
| Script criação do banco de dados | Aderência | 19/09/2012 |
| Formato de dados para importação de dados do paciente | Aderência | 19/09/2012 |
| Readme contendo informações sobre implementação do projeto | Aderência | 19/09/2012 |
| Implementação do caso de uso: “Importar Pacientes” | Aderência | 22/10/2012 |
| Implementação do caso de uso: “Gerenciar Materiais” | Aderência | 22/10/2012 |
| Implementação do caso de uso: “Gerenciar Atendimentos” | Aderência | 22/10/2012 |
| Atualização do Readme | Aderência | 22/10/2012 |
| Diagrama de interação (sequencia ou comunicação) | Aderência | 22/10/2012 |
| Informar material caso de uso “Gerenciar Atendimentos” | Aderência | 22/10/2012 |
| Selecionar paciente do caso de uso “Gerenciar Atendimentos” | Aderência | 22/10/2012 |
| Importar pacientes do caso de uso “Importar Pacientes” | Aderência | 22/10/2012 |
| Atualização do diagrama de classe e domínio | Aderência | 22/10/2012 |
| Implementação do caso de uso: “Gerenciar Encaminhamentos” | Aderência | 19/11/2012 |
| Implementação do caso de uso: “Acessar o sistema” | Aderência | 19/11/2012 |
| Implementação do caso de uso: “Gerar Relatórios" | Aderência | 19/11/2012 |
| Ata de Reunião inicial | Aderência | 19/09 |
| Declaração de Escopo | Aderência | 22/09 |
| WBS | Aderência | 22/09 |
| Cronograma | Aderência | 22/09 |
| Plano do Projeto | Aderência | 24/10 |
| Lista de Riscos | Aderência | 24/10 |
| Plano da Qualidade | Aderência | 24/10 |
| Checklist de Inspeção do Plano do Projeto | Aderência | 14/11 |
| Relatório Aderência Processo | Aderência | 14/11 |
| Planilha de Apropriação de Horas | Aderência | Entregas gerenciado |
| Relatório de Progresso | Aderência | Entregas gerenciado |
| Relatório de Lições Aprendidas | Aderência | 21/11 |
| Ambiente necessário para as atividades de qualidade | | |
| Visualmente, executando aplicação local. | | |
| Diagrama de classe de domínio | | |
| Adequado ao proposto?  Sim  NOTAS: 10 | | |
| Diagrama de sequencia do sistema (DSS) | | |
| Adequado ao proposto?  Sim  NOTAS: 10 | | |
| Implementação do caso de uso: “Gerenciar Médicos” | | |
| Adequado ao proposto?  Sim  NOTAS: 10 | | |
| Implementação do caso de uso: “Gerenciar Hospitais” | | |
| Adequado ao proposto?  Sim  NOTAS: 10 | | |
| Script criação do banco de dados | | |
| Adequado ao proposto?  Sim  NOTAS: 10 | | |
| Formato de dados para importação de dados do paciente | | |
| Adequado ao proposto?  Sim  NOTAS: 10 | | |
| Readme contendo informações sobre implementação do projeto | | |
| Adequado ao proposto?  Sim  NOTAS: 10 | | |
| Implementação do caso de uso: “Importar Pacientes” | | |
| Adequado ao proposto?  NOTAS: | | |
| Implementação do caso de uso: “Gerenciar Materiais” | | |
| Adequado ao proposto?  NOTAS: | | |
| Implementação do caso de uso: “Gerenciar Atendimentos” | | |
| Adequado ao proposto?  NOTAS: | | |
| Atualização do Readme | | |
| Adequado ao proposto?  NOTAS: | | |
| Diagrama de interação (sequencia ou comunicação) | | |
| Adequado ao proposto?  NOTAS: | | |
| Informar material caso de uso “Gerenciar Atendimentos” | | |
| Adequado ao proposto?  NOTAS: | | |
| Selecionar paciente do caso de uso “Gerenciar Atendimentos” | | |
| Adequado ao proposto?  NOTAS: | | |
| Importar pacientes do caso de uso “Importar Pacientes” | | |
| Adequado ao proposto?  NOTAS: | | |
| Atualização do diagrama de classe e domínio | | |
| Adequado ao proposto?  NOTAS: | | |
| Implementação do caso de uso: “Gerenciar Encaminhamentos” | | |
| Adequado ao proposto?  NOTAS: | | |
| Implementação do caso de uso: “Acessar o sistema” | | |
| Adequado ao proposto?  NOTAS: | | |
| Implementação do caso de uso: “Gerar Relatórios" | | |
| Adequado ao proposto?  NOTAS: | | |
| Ata de Reunião inicial | | |
| Adequado ao proposto?  Sim  NOTAS: 10 | | |
| Declaração de Escopo | | |
| Adequado ao proposto?  Sim  NOTAS: 08 | | |
| WBS | | |
| Adequado ao proposto?  Sim  NOTAS: 08 | | |
| Cronograma | | |
| Adequado ao proposto?  Sim  NOTAS: 08 | | |
| Plano do Projeto | | |
| Adequado ao proposto?  NOTAS: | | |
| Lista de Riscos | | |
| Adequado ao proposto?  NOTAS: | | |
| Plano da Qualidade | | |
| Adequado ao proposto?  NOTAS: | | |
| Checklist de Inspeção do Plano do Projeto | | |
| Adequado ao proposto?  NOTAS: | | |
| Relatório Aderência Processo | | |
| Adequado ao proposto?  NOTAS: | | |
| Planilha de Apropriação de Horas | | |
| Adequado ao proposto?  NOTAS: | | |
| Relatório de Progresso | | |
| Adequado ao proposto?  NOTAS: | | |
| Relatório de Lições Aprendidas | | |
| Adequado ao proposto?  NOTAS: | | |