|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Relatório de Progresso** | | |
| Projeto: SGPS – Sistema de Gestão de Posto de Saúde | | |
| Gerentes de Projeto: Geovane Alves Simões, Bruno Ávila Nascimento, Adriano Vidal de Souza. | | |
| Período: 2012/02 | | |
| Marcos atingidos / Entregava concluído | | |
| Ata de reunião, Cronograma, Declaração de Escopo, WBS, Cronograma, Plano de qualidade, Lista de riscos, Relatório de Lições Aprendidas, Planilha de Horas III, Lista de Riscos, Análise de viabilidade, Plano de projeto, Casos de uso: Gestão de Login de usuários, Casos de uso: Cadastro de médicos e assistentes, Casos de uso: Cadastro da disponibilidade do médico e assistentes, Casos de uso: Horário de trabalho, Casos de uso: Escala de trabalho, Casos de uso: Importação de pacientes, Casos de uso: Verificação se o paciente foi cadastrado, Casos de uso: Necessita fazer encaminhamento, Casos de uso: Registra o encaminhamento, Casos de uso: Gestão de estoque, Casos de uso: Relatório de médicos e suas disponibilidades, Casos de uso: Relatório de pacientes, Casos de uso: Relatório de consulta, Casos de uso: Relatório de consultas por médico, Casos de uso: Relatório de consultas por paciente, Casos de uso: Relatório de consultas por encaminhamento, Casos de uso: Relatórios de produtos, Casos de uso: Relatórios de estoque, Modelo DER, Diagrama de classes, Diagrama de sequencias**,** Criação do repositório, Código fonte: Script de criação de banco de dados, Código fonte: Gestão de Login de usuários, Código fonte: Cadastro de médicos e assistentes, Código fonte: Cadastro da disponibilidade do médico e assistentes, Código fonte: Horário de trabalho, Código fonte: Escala de trabalho, Código fonte: Importação de pacientes, Código fonte: Verificação se o paciente foi cadastrado, Código fonte: Necessita fazer encaminhamento, Código fonte: Registra o encaminhamento, Código fonte: Gestão de produtos, Código fonte: Gestão de estoque, Código fonte: Gestão de relatórios, Manual do usuário, Treinamento, Manual de implantação | | |
| Atualização de riscos | | |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | *ID Risco* | *Descrição do Risco* | *Classificação* | *Probabilidade* | *Impacto* | | R001 | Abandono do projeto por parte do colaborador (Desistencia do Curso - ausencia temporaria por parte do colaborador por motivo de saude, viagem entre outros) | Baixa | Baixa | Alto | | R002 | Desenvolvedores com pouco ou nenhum conhecimento da linguagem (C#) | Média | Média | Alto | | R003 | Indisponibilidade do repositório Global (DropBox) | Baixa | Baixa | Baixo | | R004 | Atraso dos entregaveis nas datas estipuladas | Baixa | Baixa | Média | | R005 | Falta de infraestrutura de desenvolvimento (Solftware) | Baixa | Baixa | Média | | R006 | Falta de infraestrutura de desenvolvimento (Hardware) | Baixa | Baixa | Alto | | R007 | Falha / Perda dos artefatos e código fonte local (falha em equipamento ou disco causando a perda dos arquivos e fonte do sistema) | Média | Média | Alto | | R008 | Mudança de requisitos do sistema | Baixa | Baixa | Médio | | R009 | Discordancia entre a equipe desenvolvedora no processo de construção do sistema | Média | Média | Alto | | | |
| Atualização de cronograma | | |
| O cronograma segue como planejado, apenas foram feitas pequenas modificações devidos erro apresentado pelo patrocinador. | | |
| Observações | | |
| Planilha de horas um e dois não foram entregues por falta de tempo dos gerentes. | | |
| Pendências | | |
| Descrição | Data | Responsável |
| Relatório de Lições Aprendidas | 17/11/2012 | Geovane Alves Simões,  Bruno Ávila Nascimento,  Adriano Vidal de Souza |